Утверждена решением

одиннадцатой сессии четвёртого созыва

Совета депутатов Кокошинского сельсовета 

от 23.03.2012 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

КОКОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

на 2013 – 2022 годы.

с. Кокошино

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кокошинского сельсовета на 2013-2022годы»

	Основание для разработки Программы
	Федеральный закон от 30.12. 2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»

	Муниципальный заказчик Программы
	администрация Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

	Основные разработчики Программы
	администрация Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области

	Цель Программы
	Обеспечение  развития коммунальных систем  и объектов в соответствии с потребностями  жилищного  и  промышленного  строительства, повышение качества производимых  для  потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации

	Задачи Программы 
	1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 

2. Повышение надежности систем  и качества предоставления коммунальных услуг.  

3. Совершенствование  механизмов  развития энергосбережения и повышение  энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 

4. Обеспечение сбалансированности  интересов  субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

	Целевые индикаторы и показатели 
	Создание системы управления сектором водоснабжения,   в том числе по методу образования долгосрочных тарифов с  использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации программы -  10  лет.

Этапы осуществления Программы:

первый этап – с 2013 года по 2016. год;

второй этап – с 2017 года по 2019 год;

третий этап –  с 2020 года по 2022 год.

	Объёмы и источники финансирования
	Объем финансирования  Программы  составляет  21,31 млн.руб., в т.ч. по видам коммунальных услуг:  

Теплоснабжение: 0,69  млн. руб., в т.ч.: мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения – 0,69  млн. руб.; 

Водоснабжение: 18,52 млн. руб., в т.ч.: мероприятия по  реконструкции  и  модернизации  системы водоснабжения -4,64  млн. руб.;  мероприятия по новому  строительству  объектов  системы водоснабжения – 13,88 млн. руб.

ТБО: 2,13 млн. руб.: мероприятия по оформлению земельного участка  и  приобретение автомобиля для вывоза ТБО




1. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Правовой основой для разработки Программы являются следующие нормативные документы:

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (в редакции Федерального закона от 17.07.2009 № 164-ФЗ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации);

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (в редакции Федерального закона от 25.12.2008 № 281-ФЗ);

- Федеральный закон от 27.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета  Чулымского района Новосибирской области (далее Кокошинского сельсовета), является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета являются:

1. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

2. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

3. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.

4. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Принципы формирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета базируются на следующих принципах:

системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования Кокошинского сельсовета, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

1. Представительный орган Кокошинского сельсовета осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган Кокошинского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах МО Кокошинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

2. Глава Кокошинского сельсовета осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям администрации муниципального образования или сторонней организации.

Глава Кокошинского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Кокошинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах муниципального образования, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

3. Администрация Кокошинского сельсовета:

выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета;

организует проведение конкурса инвестиционных проектов субъектов коммунального комплекса для включения в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета;

организует экспертизу Программы;

организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация Кокошинского сельсовета имеет право:

запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Кокошинского сельсовета, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах Кокошинского сельсовета, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Кокошинского сельсовета разрабатывается на период до 2020 года.

Этапы осуществления Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета:

1 этап – 2013 - 2016 годы;

2 этап – 2017 - 2019 годы.

3 этап -  2020- 2022 годы

Основные мероприятия Программы

	№ 
п/п
	Технические мероприятия 
	Всего,
млн. руб.

	Теплоснабжение 

	
	Реконструкция системы теплоснабжения: 
	

	1 
	Техническое перевооружение котельного оборудования 
	0,6

	2
	Реконструкция тепловых сетей
	0,09

	
	ИТОГО 
	0,69

	Водоснабжение 

	
	Реконструкция системы водоснабжения: 
	

	1 
	Реконструкция и капитальный ремонт объектов водоснабжения   
	2

	2
	Новое строительство объектов  водоснабжения: 
	16,52

	
	ИТОГО
	18,52

	
	ТБО
	

	1
	Проведение работ по формированию и регистрации земельного участка
	0,03

	2
	Приобретение автомобиля для сбора ТБО, контейнеров для мусора, строительство площадок под контейнеры для мусора
	2,1

	
	ИТОГО 
	2,13

	
	ВСЕГО по МО Кокошинского сельсовета
	21,31


2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Кокошинского сельсовета

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь -33254 га

Численность населения (2012 г.) - 1065 чел.

Темп роста численности (2011/2012 г.г.) -  2%

Общая площадь жилищного фонда (20 г.) – 20.5 тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2011/2012 г.г.) - 0%

Введено в действие жилых домов (2012 г.) -  0 тыс. кв. м

Число источников (2012 г.):

теплоснабжения - 1
водоснабжения – 1

Протяженность сетей (2012г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 1,8 км

водопроводных - 6 км

Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (2012 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 2 %

водопроводных – 50 %

Отпущено энергии (2012 г.):

тепловой – 783,5  Гкал

воды – 7,5 тыс. куб. м

2.1. Территория

    
 Кокошинский сельсовет  состоит из объединенных общей территорией следующих сельских населенных пунктов: село Кокошино, посёлок Красновка, посёлок Суворинский, поселок Чувашкино, населённый пункт остановочная платформа 3192 км. Административным центром Кокошинского сельсовета является село Кокошино. Кокошинский сельсовет является административно-территориальной единицей Чулымского района Новосибирской области. Кокошинский сельсовет расположен в 23 километрах от районного центра г.Чулыма, в 156 километрах от областного центра г.Новосибирска. Кокошинский сельсовет граничит с Каргатским районом,  Куликовским,  Каякским  муниципальными образованиями.

2.2. Климат

Климат Кокошинского сельсовета  является резко континентальным.

Продолжительность безморозного периода в среднем составляет 150 дней.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

2.3. Население

МО Кокошинского сельсовета занимает 3 место среди МО Чулымского района по численности населения. Среднегодовая численность населения в 2011 году составила 1075 тыс. чел.

Таблица 1

Численность населения Кокошинского сельсовета в 2010 - 2011 гг.

	№ 
п/п
	Показатели 
	Ед. изм. 
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	Темп  
роста, %

	1. 
	Численность населения
	тыс. чел.
	1,222
	1,196
	1,178
	-2,6


В течение 2010 – 2011 годов численность населения МО  уменьшилось   на  2,6 %.

Естественная убыль населения в 2011 году составила 24  чел. (табл. 2). В течение 2009 - 2011 годов наблюдается тенденция превышения смертности над рождаемостью. 
Таблица 2

Естественное движение населения Кокошинского сельсовета

	№ 
п/п
	Показатели      
	Ед. 
изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	Темп роста    
2009/2011 г.г., %

	1. 
	Количество родившихся
	чел.
	12
	12
	17
	-

	2. 
	Количество умерших   
	чел.
	19
	26
	20
	-

	3. 
	Естественный прирост,
убыль (-) населения  
	чел.
	-7
	-14
	-3
	-


В отличие от естественного движения миграционные процессы снижают численность населения МО. Эта тенденция прослеживается в течение последних трех лет.
Таблица 3

Миграционное движение населения Кокошинского сельсовета

	№ п/п
	Показатели
	Ед. 
изм.
	2009 г.
	2010 г.
	2011г.
	Среднее значение за период 2009 - 2011 г.г.
	Темп роста 
2009/2011, %

	1. 
	Прибыло           
	чел.
	19
	40
	20
	26,3
	-

	2. 
	Выбыло            
	чел.
	38
	48
	49
	45
	-

	3. 
	Миграционная убыль
	чел.
	19
	8
	29
	18,6
	-


2.4. Характеристика экономики муниципального образования

На территории Кокошинского сельсовета имеется 1 школа (МКОУ Кокошинская  СОШ),  8 магазинов (ИП -5, ПТПО -3), КДЦ,  филиал КДЦ,  1 ФаП, почтовое отделение, 3 библиотеки.

Наибольший удельный вес по количеству предприятий на начало 2012 года занимают следующие отрасли экономики: розничная торговля.

2.5. Анализ исходного состояния жилищно-коммунального хозяйства

Жилищный фонд

В течение 2009 - 2011гг. общая площадь жилищного фонда  Кокошинского сельсовета уменьшилась на 0,4 тыс.кв.м и на 01.01.2012 года составила 20,5 тыс. кв. м, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда -0,012 тыс. кв. м (2,7% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан – 20,48 тыс. кв. м 97,3 % (от площади всех домов жилищного фонда).
Таблица 4

Характеристика жилищного фонда МО Кокошинского сельсовета 

	№ 
п/п
	Показатели            
	Ед.  
изм.  
	2011г.

	1 
	Общая площадь жилищного фонда, в т.ч.
	тыс.м2 
	20,5

	
	частный                           
	
	20,488

	
	муниципальный                     
	
	0,012

	2 
	Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО
	% 
	2,7

	3
	Благоустройство жилищного фонда.  
Удельный вес площади, оборудованной:                    
	
	

	
	водопроводом                      
	%   
	15

	
	центральным отоплением            
	%   
	10


Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда  составляет 0% от общей площади жилищного фонда.

Средняя обеспеченность населения  Кокошинского сельсовета жильем в 2011 году составила 19,25кв. м на 1 жителя. 

Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению  Кокошинского сельсовета и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

Водоснабжение, сбор и вывоз ТБО.
Водоснабжение  Кокошинского сельсовета на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется из частных колодцев и  скважины МУП «Кокошинское ЖКХ»  с утвержденными запасами воды 0,02 тыс. куб. м/сут.

Основные технологические показатели:

Водонапорная башня -1 шт.

Транспортировка воды

Подача воды в  Кокошинском сельсовете осуществляется по водоводу Д = 50 мм, от скважины МУП «Кокошинское ЖКХ» до МКОУ Кокошинской СОШ, детского сада, жилым домам, протяженность сетей 6,0 км.

Износ существующих сетей составляет 50 % (срок эксплуатации водопровода более 30 лет).

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды составляет 18,35 куб. м/сут., в т.ч.:

населению –  8,77 . куб. м/сут.;

предприятиям и другим организациям –  9,59  куб. м/сут.;

Теплоснабжение

Источники

Теплоснабжение Кокошинского сельсовета осуществляется котельной, установленная тепловая мощность – 1,0 Гкал/ч. Котельная отапливает: детский сад, Кокошинский КДЦ,  ГКУ НСО «Центр ГО и ЧС и ПБ Новосибирской области», гараж, 12 квартир.
Сети теплоснабжения

Протяженность тепловых сетей составляет 1,8 км.
Сети централизованной канализации на территории Кокошинского сельсовета отсутствуют.

Сбор и вывоз ТБО.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется на площадку временного хранения, которая расположена: ориентиром 1,5 км. в направлении  Ю - З от с. Кокошино площадью  2 га. 
Объектами накопления отходов являются:
контейнерные площадки;

специальные емкости, контейнеры, бункеры, урны и другие объекты накопления отходов (мусоросборники).

2.6. Перечень предприятий, включенных в программу

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Водоснабжение:      МУП «Кокошинское ЖКХ»

Теплоснабжение:    МУП «Кокошинское ЖКХ»
Сбор и вывоз ТБО:  МУП «Кокошинское ЖКХ
2.7. Анализ платежеспособности потребителей

Расчет платежеспособной возможности населения МО Кокошинского сельсовета на 2013 год базируется на следующих показателях:

Среднедушевой доход населения за 2012 г. - 8427 руб.

Стоимость жилищно  - коммунальной услуги по отоплению, предоставляемой МУП «Кокошинское ЖКХ» составляет 62 руб.57 коп. за 1 кв. м.
Стоимость жилищно - коммунальной услуги по холодному водоснабжению, предоставляемой МУП «Кокошинское ЖКХ» составляет 14 руб.01 коп. за 1 м3

Региональный стандарт предельной стоимости ЖКУ для Кокошинского сельсовета -30 руб. 46 коп.
Федеральный стандарт предельной стоимости ЖКУ для Новосибирской области - 108 руб. 80 коп. 

 Установленная величина платежей граждан за ЖКУ определяется согласно фактически утвержденным ценам (тарифам) на жилищно-коммунальные услуги .

.

3. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

3.1. Анализ существующей организации систем теплоснабжения

и выявление проблем функционирования

Инженерно-технический анализ

Характеристика технологического процесса и техническое состояние

основного оборудования. Система теплоснабжения

Основные технические данные

Источники теплоснабжения – 1 котельная у- 2 котла КВр-0,6. Основным видом топлива в котельной является уголь, резервным - дрова.:

МУП «Кокошинское ЖКХ» отопление здания КДЦ,  ГКУ НСО «Центр ГО и ЧС и ПБ Новосибирской области»,  детского сада, жилых домов –7. 

Отапливаемая площадь  1657 кв.м.

Протяженность тепловых сетей составляет в двухтрубном исполнении 1,8 км. Год заложения сетей 2008г.  Прокладка теплосетей - наземная бесканальная.

Таблица 5

Тепловая мощность источников теплоснабжения

	№
	Котельная
	Наименование
котлов   
	Год ввода в 
эксплуатацию
	Установленная  
мощность, Гкал/ч
	Присоединенная 
нагрузка, Гкал/ч

	1
	МУП «Кокошинское ЖКХ»
	КВр-0,6-2шт
	2008
	1,12
	0,14


Требуется техническое перевооружение котельной Кокошинского сельсовета в части установки системы водоподготовки.

Тепловые сети. Общая характеристика тепловых сетей

Схема магистральных тепловых сетей в Кокошинского сельсовета двухтрубная. Прокладка трубопроводов тепловых сетей - надземная на низких опорах. Регулирование отпуска тепла – подачей топлива.

Изоляция трубопроводов тепловых сетей – мин.вата, рубероид. От котельной  сети теплоснабжения выполнены в двухтрубном исполнении.

Тепловые сети от котельных до потребителей работают по температурному графику до 85 °С.

Годовая длительность функционирования соответствует длительности отопительного периода - 230 дней.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период t н.в.от. = - -15 °С (СНиП 23-0199. Строительная климатология) на основании справки Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Общая длина трубопроводов сети отопления Кокошинского сельсовета в двухтрубном исчислении равна 1,8 км, из них надземных – 1,8 км.

Система теплоснабжения МО Кокошинского сельсовета - закрытая.

Для обеспечения оперативности в ликвидации аварий, а также обеспечения возможности предупреждения аварий необходимо приобретение диагностической аппаратуры, которая дистанционным методом позволит производить поиск утечек и диагностику состояния трубопроводов.

Таблица 14

Технические характеристики сетей отопления

	Диаметр  
(условный),
мм     
	Протяженность
прямого и  
обратного  
трубопровода,
всего, м   
	Год    
строитель-
ства   
	Подземная
	Надземная

	
	
	
	прямая,
м
	обратная,
м
	прямая,
м
	обратная,
м

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Магистральные сети теплоснабжения от котельной до  потребителей                     

	73
	1800
	2008


	0
	0
	900
	900




Структура производства, передачи и потребления

энергии и энергоресурсов

Присоединенная договорная тепловая нагрузка по Кокошинскому сельсовету составляет 783,5 Гкал/год. Полезный отпуск сторонним потребителям составит 0,7835 тыс. Гкал. Количество абонентов составляет 17 объектов.

Таблица 15

Количество абонентов 

	Количество абонентов  
(на границе балансовой 
принадлежности)     
	Жилые дома
жилищного 
фонда, шт.
	Жилые дома 
частного  
сектора, шт.
	Предприятия,
организации,
шт.

	Тепловая энергия, всего 
	12
	-
	2

	в т.ч. с приборами учета
	-
	-
	-


Плановое потребление тепловой энергии населением на 2013 год составит 266,7 Гкал, 34% от общего полезного отпуска, без учета собственного расхода

Основные показатели работы системы теплоснабжения

Работа системы теплоснабжения Кокошинского сельсовета по итогам 2012 г. характеризуется следующими показателями:

надежность обслуживания, количество аварий и повреждений, количество аварий на 1 км сетей в год: 2012 г. – 0,1 единицы;

износ основных фондов 2011 г. - 5%;

уровень потерь 2012 г. - 14%;

.Экономический анализ

Анализ структуры издержек, выявление основных статей затрат

В ходе анализа использованы данные о фактических затратах организации теплоснабжения за 2012 год, сметы расходов на 2012 г., а также плановый расчет затрат на услуги в сфере теплоснабжения на 2013 год.

Для анализа структуры издержек и основных статей себестоимости использовалась группировка затрат по статьям калькуляции, на основании постановления Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» по  следующим группам расходов:

1) топливо;

2) покупаемая электрическая энергия;

3) сырье и материалы;

4) ремонт основных средств;

5) оплата труда и отчисления на социальные нужды;

6) амортизация основных средств и нематериальных активов;

7) прочие расходы.

Проблемы эксплуатации систем теплоснабжения

в разрезе: надежность, качество, стоимость

(доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений теплоснабжения:

1. степень износа основных фондов:

котельное оборудование 5%;

сети отопления - 5%;

2. уровень повреждений 1 единиц на 1 км сетей – 0,2.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем теплоснабжения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Качество

Качество услуг теплоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Качество услуг по теплоснабжению определено постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам", разработаны требования к качеству коммунальных услуг.

Экологичность.
Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78[89].

ПДВ устанавливают для каждого источника загрязнения атмосферы при условии, что выбросы вредных веществ от данного источника и от совокупности источников МО Кокошинского сельсовета. с учетом рассеивания вредных веществ в атмосфере не создадут приземную концентрацию, превышающую их предельно допустимые концентрации (ПДК) для населения, растительного и животного мира.

Согласно ГОСТ 17.2.3.02-78 для предотвращения и снижения выбросов должны быть использованы наиболее современные технологии, методы очистки и другие технические средства в соответствии с требованиями норм проектирования промышленных предприятий.

3.2. Программа развития системы теплоснабжения

Основные направления модернизации системы теплоснабжения

Анализ существующей системы теплоснабжения и дальнейших перспектив развития Кокошинского сельсовета показывает, что действующие сети теплоснабжения требуют расширения для подключения новых потребителей. Необходима модернизация системы теплоснабжения, включающая в себя замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы теплоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

реконструкция котельного оборудования;

обеспечение дополнительным резервным источником электроснабжения котельной.

Таблица 7

Перечень организационно-технических мероприятий

по совершенствованию работы системы теплоснабжения МО Кокошинского сельсовета

(капитальный ремонт, реконструкция, модернизация)

	№ п/п
	               Наименование мероприятий
	 Количество
	Сроки реализации Программы по годам            млн.руб
	Источники финансирования
	Результаты и целевые индикаторы

	
	
	
	
	Бюджет 
	Сумма млн.руб
	

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	
	
	

	1.
	Проектирование и установка системы химводоподготовки для котельного оборудования, шт
	 1
	
	
	
	
	0,6
	
	
	
	Кокошинского сельсовета
	0,6
	Продление срока службы котельного оборудования и теплосети на 30%

	2
	Строительство теплосети в с. Кокошино, подключение к теплосети жилого дома по ул. Гагарина, м
	м
	
	
	
	
	
	30/0,09
	
	
	Кокошинского сельсовета
	0,09
	Увеличение объёма предоставляемых услуг, повышение качества жизни населения


Основные показатели работы системы теплоснабжения

с учетом перечня мероприятий

Основными производственными показателями работы системы теплоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2022 год являются:

установленная мощность 2022 г. – 1,12 Гкал/ч;

присоединенная нагрузка 2022 г. – 0,34 Гкал/ч;

производство тепловой энергии 2022 г. – 0,96 тыс. Гкал;

отпуск тепловой энергии 2022 г. – 0,94 тыс. Гкал;

потери тепловой энергии 2022 г. – 0,02 тыс. Гкал;

полезный отпуск 2022 г. – 0,94 тыс. Гкал.

Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации составят за период реализации Программы в части теплоснабжения 0,66 млн. руб., в т.ч.:

в 2017г. – 0,6 млн. руб. в т.ч.:

0,06млн.руб- мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения, 
в 2018г. – 0,09 млн. руб. в т.ч.: 
0,09млн.руб-мероприятия по реконструкции и модернизации системы теплоснабжения.
Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе теплоснабжающей организации, осуществляющей услуги в сфере теплоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной исполнительным органом  Кокошинского сельсовета.

Эффект от реализации мероприятий

по совершенствованию системы теплоснабжения

В результате выполнения мероприятий Программы значительно сократится уровень аварийности (с 0,02 до 0,01 аварии на 1 км сетей), повысится ресурсная эффективность в основном за счет сокращения численности работающих с 8 чел. на 150 жителей до 6 чел. на 150 жителей, сокращение расхода электроэнергии на 10%. Уменьшение количества аварий до рациональных значений приведет не только к рассчитанному эффекту по экономии затрат, но, что важнее, позволит обеспечить бесперебойное оказание услуг теплоснабжения.

4. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения Кокошинского сельсовета являются:

обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;

обеспечение финансовой и производственно-технологической доступности услуг водоснабжения надлежащего качества для населения и других потребителей;

обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований;

повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;

достижение полной самоокупаемости услуг и финансовой устойчивости предприятий водоснабжения;

оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.

4.1. Анализ существующей организации систем водоснабжения,

выявление проблем функционирования

Водоснабжение МО Кокошинского сельсовета осуществляется за счет использования частных колодцев и водозаборной скважины МУП «Кокошинское ЖКХ» Водозабор введен в эксплуатацию в 2005 г.  В настоящее время водозабор состоит из 1  скважины в с. Кокошино.

Существующая подача питьевой воды составляет:

населению – 8,77 куб. м/сут.;

бюджетным и прочим потребителям – 9,59  куб. м/сут.;

утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях – 1,9
 куб. м/сут.

Подача воды в Кокошинском сельсовете осуществляется 1 скважиной.

Водопроводные сети общей протяженностью 6 км с износом около 50%. 

Инженерно-технический анализ

В МО Кокошинского сельсовета существует централизованная система водоснабжения (водой обеспечивается МКОУ Кокошинская  СОШ, ФАП, частично население). Имеющаяся система  представляет собой: 

1. Подъем и транспортировка природных вод в водонапорную башню «Рожновского».

2. Транспортировка питьевой воды потребителям на предприятия МО и источники теплоснабжения.

Основные технологические показатели

Скважины с глубинным насосом с подъемом воды в водонапорную башню.

Протяженность водопроводных сетей – 6 км.

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоснабжения не обеспечивают эффективное снятие загрязнений до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Критерии анализа системы водоснабжения:

установка водоочистки;

эффективность очистки;

аварийность сетей водоснабжения.

Удельный вес водоводов, нуждающихся в замене, в общем протяжении водоводов сети составляет 50%. Следовательно, при высокой аварийности имеют место непроизводительные потери воды (10%) и перерывы в водоснабжении потребителей. Средний показатель аварийности на муниципальных сетях водоснабжения составляет 0,5 аварии на 1 км сети.

Проблемными характеристиками сетей водоснабжения являются:

1. Износ отдельных участков  сетей составляет до 100%.

2. Высокий износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

3. Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

4. Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

В соответствии с Положением о проведении планово-предупредительных ремонтов водопроводно-канализационных сооружений нормативный срок службы основных фондов, рассчитанный исходя из норм амортизации, предполагает, что в течение этого срока экономически целесообразна эксплуатация этих фондов при условии поддержания их первоначальных эксплуатационных качеств путем проведения текущих и капитальных ремонтов. То есть износ, определенный на основе амортизации, отражает фактический физический износ основных средств, если в течение срока эксплуатации проводятся все необходимые текущие и капитальные ремонты.

Необходимо строительство водопроводных сетей общей протяженностью 6 км.

Характеристика водопроводной сети МО Кокошинского сельсовета

Надежность системы водоснабжения МО Кокошинского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная, фактическое значение показателей составило:

аварийность на трубопроводах – 0,5ед./км при норме 0,1 ед./км; 

индекс реконструируемых сетей – 0% при норме 10 %.

Проблемы

Вторичное загрязнение и ухудшение качества воды вследствие внутренней коррозии металлических трубопроводов.

Отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

Износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению.

Потребители

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2012 г. являются:

население – 43,3 %; котельные 20,1%;

бюджетные организации, соцкультбыт – 27,2%

Утечки и неучтенный расход воды составляют 9,4 % от общего подъема воды.

Структура производства, передачи и потребления воды

Объем полезного отпуска воды определяется по установленному нормативу

Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения. 

При этом основным лимитирующим фактором системы водоснабжения являются сети водоснабжения с прогрессирующим процентом износа.

4.1.2 Организационный анализ

МУП «Кокошинское ЖКХ» обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Кокошинского сельсовета (водозаборную скважину), предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения  Кокошинского сельсовета, котельных.

Основные показатели работы системы водоснабжения

Водоснабжение на хозяйственно-питьевые нужды  Кокошинского сельсовета осуществляется МУП «Кокошинское ЖКХ». 

Существующая подача питьевой воды составляет 

населению – 8,77 куб. м/сут.;

промышленным предприятиям и другим организациям – 9,59 тыс. куб. м/сут.;

На балансе МО Кокошинского сельсовета находится 6 км. водопроводных сетей. Износ сетей составляет 50 % (0,7 км стальные трубы 1983г. постройки – износ 100%, 1,8км трубы d-50мм. Пластиковые 2008г.).

По химическому составу по всем показателям, кроме железа, марганца, подземная вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода", и поэтому основным технологическим процессом при очистке является обезжелезивание.

Проблемы эксплуатации систем в разрезе:

надежность, качество, стоимость (доступность для потребителей), экологичность

Инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоснабжения:

1. Старение сетей водоснабжения, увеличение протяженности сетей с износом до 100%.

2. Рост аварий, связанных с износом водоводов и магистральных трубопроводов.

3. Высокие энергозатраты по доставке воды потребителям.

4. Несоответствие существующих технологий водоподготовки современным нормативным требованиям к качеству воды.

5. Высокая степень физического износа насосного оборудования.

Для обоснования технических мероприятий комплексного развития систем водоотведения произведена группировка проблем эксплуатации по следующим системным критериям:

надежность;

качество, экологическая безопасность;

стоимость (доступность для потребителя).

Данная группировка позволяет обосновать эффективность заложенных в настоящей Программе технических мероприятий с точки зрения результативности и подверженности мониторингу.

Надежность

Для целей комплексного развития систем водоснабжения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Основные показатели:

аварийность на трубопроводах – 0,1ед./км;

Качество

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

перебои в водоснабжении (часы, дни);

частота отказов в услуге водоснабжения;

давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

расход холодной воды (потери и утечки).

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности при развитии Кокошинского сельсовета сформированы мероприятия производственной программы:

реконструкция и новое строительство сетей водоснабжения;

модернизация насосных станций с применением телеметрии, частотного регулирования и современного насосного оборудования;

строительство узла очистки вод.

Таблица 8

Параметры оценки качества

предоставляемых услуг водоснабжения

	Нормативные параметры качества 
	Допустимый 
период и  показатели нарушения (снижения) параметров качества
	Учетный период
(величина)  снижения оплаты
за нарушение  
параметров
	Условия расчета     

	
	
	
	При наличии  
прибора  
учета
	При отсутствии
приборов учета

	Количество аварий
и повреждений на 
1 км сети в год  
	а) не более
8 часов в течение одного месяца     
б) при аварии – не более 4 часов      
	За каждый час, 
превышающий    
допустимый период нарушения за расчетный период 
	По показаниям 
приборов   
учета      
	С 1 человека по            
установленному
нормативу     

	Бесперебойное    
круглосуточное   
водоснабжение в  
течение года     
	
	
	
	

	Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора
России и органами
местного самоуправления   
	Не         
допускается
	За каждый час  периода  снабжения водой, не соответствующей
установленному 
нормативу за расчетный период 
	_          
	С 1 человека по 
установленному
нормативу     


Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89%.

Стоимость (доступность для потребителей)

Оценка доступности для потребителей основана на сопоставлении тарифа на услуги холодного водоснабжения на предстоящий период регулирования и максимально допустимого тарифа на данную коммунальную услугу для потребителя на предстоящий период регулирования.

Услуги по холодному водоснабжению организации коммунального комплекса не доступны для потребителей  Кокошинского сельсовета, т.к. отсутствует система централизованного водоснабжения. 

4.2. Программа развития водоснабжения

Основные направления модернизации системы водоснабжения

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития Кокошинского сельсовета показывает, что действующие сети водоснабжения требуют полной замены и строительства новых сетей (общей протяженностью около 5,5км.) Работающее оборудование морально и физически устарело. Необходима полная замена системы водоснабжения, включающая в себя строительство современных, отвечающих энергосберегающим технологиям сетей.

При этом необходимо разработать (внесение изменений в) Схему водоснабжения с отражением вопросов развития системы водоснабжения  Кокошинского сельсовета в комплексе с развитием системы энергосбережения.

Строительство системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- строительства станции обезжелезивания. Строительство узла обработки промывных вод на станции обезжелезивания, что позволит повысить технические и экологические показатели работы станции обезжелезивания, снизит отрицательное влияние на окружающую среду;

- внедрение системы телемеханики и автоматизированной системы управления технологическими процессами насосных станций;

- поэтапная строительство  сетей водоснабжения с использованием современных бестраншейных технологий: санация трубопроводов с нанесением внутреннего неметаллического покрытия, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов;

- сокращение удельного энергопотребления на подъем и транспортировку воды путем замены существующих насосов на более энергоэффективные;

- строительство новой водозаборной скважины;

- установка частотных преобразователей на перекачивающее оборудование, что приведет к оптимизации давления в сети, устойчивости и надежности, снижению количества порывов и утечек (особенно в часы наименьшего водоразбора), снижению затрат на перекачку воды, теряемой в период избыточного давления в сети, значительной экономии электроэнергии.

Таблица 9

Перечень мероприятий по реконструкции

системы водоснабжения МО Кокошинского сельсовета

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Количество
	 Сроки реализации Программы  мероприятий по годам в км/ млн.руб
	
	
	Источники финансирования
	Результаты и  целевые индикаторы

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	бюджет
	Сумма млн. руб
	

	1

                                                                            Мероприятия по реконструкции и модернизации сетей и прочих объектов инфраструктуры системы ЖКХ

	1.1
	Замена водопровода  с. Кокошино, км
	1,4
	 
	0,7/1,82
	0,7/1,82
	
	 
	
	
	
	
	
	 ОБ   

МБ   
	3,64 
	Улучшит социально-бытовые условия для населения поселка по водоснабжению, противопожарную защищенность населенного пункта.

	1.2
	Замена водонапорной башни, с. Кокошино,  шт
	1
	
	
	
	
	
	1,0
	
	
	
	
	МБ   

ОБ 
	1,0
	Увеличит рабочее давление в водосети

	Мероприятия по новому строительству сетей и прочих объектов инфраструктуры системы ЖКХ

	2.1
	Строительство водопровода, с. Кокошино, км
	4,146
	
	
	
	
	1,5/

5,2
	1,5/

5,2
	1,146/ 2,98
	
	
	
	ОБ

МБ
	  13,38
	Расширит возможности населения для получения услуги по холодному водоснабжению

	2.2
	Проектирование станции водоочистки,шт
	1
	
	
	 
	
	0,1
	
	
	
	
	
	 ОБ

МБ
	0,1
	Улучшит качество питьевой воды

	3.3
	Строительство станции водоочистки,шт
	1
	
	
	
	
	
	0,4
	
	
	
	
	ОБ

МБ
	0,4
	

	 
	ИТОГО
	
	
	1,82
	1,82
	 
	5,3
	6,6
	2,98
	
	
	
	 
	18,52
	


Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 18,52 млн. руб., в т.ч.:

в 2014 г. – 1,82 млн. руб., в т.ч.:

модернизация и реконструкция систем водоснабжения -1,82млн.руб;
в 2015 г. – 1,82 млн. руб., в т.ч.:

модернизация и реконструкция систем водоснабжения -1,82млн руб ;

в 2017г – 5,3 млн. руб., в т.ч.:

строительство объектов водоснабжения -5,3млн.руб;

2018 г -6,6 млн. руб. в т.ч.:

модернизация и реконструкция систем водоснабжения -1,0млн руб
строительство объектов водоснабжения -5,6млн.руб.;

2019 г. – 2,98млн.руб. в т.ч.:

строительство объектов водоснабжения -2,98млн.руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Определение эффекта от реализации мероприятий

Развитие услуг в области водоснабжения напрямую связано с социально-экономическим развитием Кокошинского сельсовета. При проведении мероприятий строительства  системы водоснабжения прогнозируется повышение надежности функционирования системы водоснабжения, складывающееся из показателей, характеризующих работу в целом.

5. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ

СБОРА И ВЫВОЗА ТБО

Анализ существующей организации системы сбора и вывоза ТБО,

выявление проблем функционирования

Сбор и вывоз ТБО Кокошинского сельсовета осуществляется самостоятельно собственниками индивидуальных и малоэтажных жилых домов.

Сбор и вывоз ТБО осуществляется на площадку временного хранения, которая расположена: 

ориентиром 1,5 км. в направлении  Ю - З от с. Кокошино площадью  2 га.                                          
Объектами накопления отходов являются:

контейнерные площадки;

специальные емкости, контейнеры, бункеры, урны и другие объекты накопления отходов (мусоросборники).

На балансе МО находится 10 контейнеров, это очень малое количество, поэтому требуются дополнительные контейнеры и специальная техника для сбора и вывоза твердых бытовых отходов. 

В настоящее время с населения плата за услуги сбора и вывоза ТБО не взимается, так как не обустроены контейнерные площадки, нет контейнеров и большую часть отходов население транспортирует самовывозом. Когда будет налажена система сбора и вывоза ТБО,  оборудованы площадки для жилого сектора -  на основании нормативов будет установлена плата для населения за сбор и вывоз ТБО. 

Характеристика сбора и вывоза ТБО Кокошинского  сельсовета

Надежность системы сбора и вывоза ТБО Кокошинского сельсовета характеризуется как неудовлетворительная. Контейнерные площадки оборудованы только на территориях административных зданий, объектах торговли, объектах социальной сферы.

Проблемы

Отсутствуют  контейнерные площадки в зоне жилой застройки.

Отсутствие специализированного транспорта.

Износ и несоответствие оборудования современным требованиям.

Требуемые мероприятия

Приобретение контейнеров, оборудование площадок для контейнеров и приобретение специализированной техники.

Потребители

Основными потребителями услуг сбора и вывоза ТБО являются:

население - 50%; котельная 20%;

бюджетные организации, соцкультбыт - 30%;

4.1.2 Организационный анализ

Большую часть отходов население транспортирует самовывозом с целью предотвращения вредного воздействия на окружающую среду и здоровье человека.

.

Таблица 10
Перечень мероприятий по сбору и вывозу ТБО Кокошинского сельсовета

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Количество


	 Сроки реализации Программы  мероприятий по годам
	Источники финансирования
	Результаты и  целевые индикаторы

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	бюджет
	Сумма млн. руб
	

	1
	Мероприятия по сбору и вывозу ТБО

	1.1
	Оформление земельного участка для полигона временного хранения ТБО
	1
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	Улучшит социально-бытовые условия для населения поселка по сбору и вывозу ТБО.  Улучшение  благоустройства поселков и экологической обстановки

	1.2
	Приобретение контейнеров с.Кокошино, шт 
	 60

	
	
	10/0,05
	10/0,05  
	10/0,05
	10/0,05
	10/0,05
	10/0,05
	
	0,3
	

	1,3
	Оборудование контейнерных площадок с.Кокошино, шт

	60
	
	
	10/0,05
	10/0,05


	10/0,05
	10/0,05
	10/0,05
	10/0,05
	
	0,3
	

	1.4
	Приобретение специализированной техники для погрузки и транспортировки ТБО, шт
	1
	
	
	
	1/1,5
	
	
	
	
	
	1,5
	

	
	ИТОГО
	
	-
	0,03
	0,1
	1,6
	0,1
	0,1
	0,1
	0,1
	
	2,13
	


Обоснование финансовой потребности по источникам

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за счет средств местного бюджета и Фонда модернизации и составят за период реализации Программы в части водоснабжения 2,13 млн. руб., в т.ч.:

в 2014 г. – 0,03 млн. рублей, в. т.ч.:

мероприятия по оформлению земельного участка для полигона временного хранения ТБО;

в 2015 г. – 0,1 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по приобретению и установки контейнеров и оборудовании

площадок   –    0,1 млн. руб.;

в 2016 г. – 1,6 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по приобретению и установки контейнеров и оборудование

площадок – 0,1 млн. руб.;

мероприятия по приобретению специализированной техники -1,5 млн. руб.;

в 2017 г. – 0,1млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по приобретению и установки контейнеров и оборудование

площадок – 0,1 млн. руб.;

в 2018 г. – 0,1 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по приобретению и установки контейнеров и оборудование

площадок – 0,1 млн. руб.;

в 2019 г. – 0,1 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по приобретению и установки контейнеров и оборудование

площадок – 0,1 млн. руб.;

в 2020 г. – 0,1 млн.рублей, в т.ч.:

мероприятия по приобретению и установки контейнеров и оборудование

площадок – 0,1 млн. руб.;

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционной программе организации коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере сбора и вывоза ТБО, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

9. ФОРМИРОВАНИЕ СВОДНОГО ПЛАНА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Таблица 11

Сводный перечень мероприятий по развитию систем

коммунальной инфраструктуры МО Кокошинского сельсовета на период 2012 – 2022 г.г.

	N 
п/п
	Технические мероприятия                  
	Всего,  
млн. руб.

	Теплоснабжение                                                           

	
	Реконструкция системы теплоснабжения:                      
	

	1 
	Техническое перевооружение котельного оборудования
	0,6

	2 
	реконструкция теплосетей
	0,09

	
	ИТОГО                                                      
	0,69

	Водоснабжение                                                            

	
	Реконструкция объектов водоснабжения
	4,64

	 
	Проектирование объектов водоснабжения
	0,1

	
	Строительство объектов водоснабжения
	13,78

	
	ИТОГО                                                      
	18,52

	
	ТБО
	

	1
	Оформление земельного участка для полигона временного хранения ТБО
	0,03

	2
	Приобретение автомобиля для вывоза ТБО
	1,5

	3
	Приобретение контейнеров для ТБО
	0,3

	4
	Устройство площадок для контейнеров 
	0,3

	
	ИТОГО
	2,13

	
	ВСЕГО по Кокошинского сельсовета                                       
	 21,31


10. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕТАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ МОНИТОРИНГА

РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. СИСТЕМА

УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

10.1. Мониторинг и корректировка программы

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кокошинского сельсовета являются регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кокошинского сельсовета включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом Кокошинского сельсовета по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы Кокошинского сельсовета.

10.2. Ожидаемые результаты и детальный перечень

целевых индикаторов и показателей для мониторинга реализации программы

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета определяются с помощью целевых индикаторов (табл.12). Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 12

Ожидаемые результаты и целевые показатели Программы

	N   
п/п  
	Ожидаемые результаты Программы              
	Целевые индикаторы         

	1   
	Теплоэнергетическое хозяйство                                     

	1.1  
	Технические показатели                                            

	1.1.1 
	Надежность обслуживания систем теплоснабжения 

Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями            
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год     0,1                    

	
	
	Износ коммунальных систем  до минимума 2%

	
	
	Протяженность сетей, нуждающихся в замене до 2%

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей 2%                      

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов тепловой энергии 2 % 

	1.1.2 
	Сбалансированность систем теплоснабжения   
Обеспечение услугами теплоснабжения  
новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения             
	Уровень использования       
производственных мощностей  30 % 

	2   
	Водопроводное  хозяйство                            

	2.1  
	Технические показатели                                            

	2.1.1 
	Надежность обслуживания систем       
водоснабжения 
Повышение надежности работы системы  
водоснабжения в      
соответствии с нормативными          
требованиями                         
	Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год 0,1                       

	
	
	Износ коммунальных систем  5%

	
	
	Протяженность сетей,  нуждающихся в замене    2%    

	
	
	Доля ежегодно заменяемых сетей 2%                    

	
	
	Уровень потерь и неучтенных 
расходов воды    5 %           

	2.1.2 
	Сбалансированность систем            
водоснабжения 
Обеспечение услугами водоснабжения  
новых объектов         
капитального строительства           
социального или промышленного        
назначения                           
	Уровень использования       
производственных мощностей  95 %

	
	
	

	
	
	Обеспеченность потребителей 
приборами учета     100 %        

	2.2  
	Финансово-экономические показатели                                

	2.2.1 
	Ресурсная эффективность водоснабжения
Повышение эффективности работы систем
водоснабжения 
Обеспечение услугами водоснабжения объектов         
капитального строительства социального или промышленного назначения                           
	Численность работающих на 1 000 обслуживаемых жителей   1 чел.

	
	
	Обеспеченность системы 
водоснабжения  100%

	
	
	

	2.2.2 
	Доступность для потребителей         
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части водоснабжения населению                            
	Охват услугами    80%          

	2.2.3.
	Обеспеченность сельского населения   
питьевой водой                       
Повышение качества предоставления    
коммунальных услуг в части           
водоснабжения населению              
	Охват услугами, 78 %          


В соответствии с действующим законодательством администрация Кокошинского сельсовета вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  Кокошинского сельсовета на период до 2020 года представлены в табл. 13.

Таблица 13

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Программы

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

МО Кокошинского сельсовета на период до 2022 года

	Наименование    
целевого индикатора
	Область     
применения    
	Фактичес-
кое   
значение 
2012 г. 
	Значение 
целевого 
показателя
на 2016 г.
	Значение целевого показателя на 2022 г.  
	Рацио- 
нальное 
значение
	Примечание      

	1. Теплоэнергетическое хозяйство     - централизованного теплоснабжения на территории Кокошинского сельсовета 

	1.1. Технические (надежностные) показатели

	1.1.1. Надежность обслуживания систем теплоснабжения

	Количество аварий и
повреждений на 1 км
сети в год (с учетом повреждения 
оборудования)    
	Используется для оценки надежности работы систем    
теплоснабжения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	0,2
	0,1
	0,05
	0,05
	

	Износ коммунальных 
систем, %: 
	Используется для оценки на-дежности  работы систем теплоснабжения,  анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях      
	5
	5
	2
	2
	

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности     
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей     
	2
	2
	2
	2
	

	Уровень потерь и неучтенных расходов
воды, % от общего объема    
	Используется для оценки надежности работы систем    
теплоснабжения 


	14
	7
	2
	2
	На 2012 г. уровень   
потерь тепловой энергии составляет 14 %. В ходе реализации Программы в 2022 году – 2%.

	1.1.2. Сбалансированность систем теплоснабжения

	Уровень использования производственных мощностей, % от установленной мощности
	Используется для оценки качества оказываемых услуг
	19
	21
	30
	30
	

	1.1.3. Ресурсная эффективность теплоснабжения

	Средние нормы расхода материальных ресурсов на производство 1 Гкал:

Удельный расход электроэнергии, кВт.ч/Гкал
	Применяется для оценки эффективности использования топлива и электроэнергии, занимающих наибольший удельный вес в структуре себестоимости услуг при формировании ЭОТ и определении потребности в финансовых средствах, в том числе бюджетных
	21,0
	20,7
	20,0
	19,5
	

	1.2. Финансово-экономические показатели

	1.2.1. Ресурсная эффективность

	Численность работающих теплоснабжающей организации
	Используется для анализа и  планирования общей численности работающих и затрат на оплату их труда
	6
	6
	4
	4
	

	2. Водопроводно-канализационное хозяйство                              

	2.1. Технические (надежностные) показатели                             

	2.1.1. Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения                 

	Количество аварий и
повреждений на 1 км
сети в год (с учетом повреждения 
оборудования): водоснабжение     
	Используется для оценки надежности работы систем    
водоснабжения и водоотведения, анализа необходимой замены сетей и оборудования и определения      
потребности в инвестициях      
	2
	1
	0,1
	0,1
	 

	Износ коммунальных 
систем, %: водоснабжение     
	Используется для оценки на-дежности работы систем водо-снабжения, анализа необходимой замены оборудования и определения потребности в инвестициях      
	50
	30
	5
	5
	

	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, % от общей протяжен-ности: водоснабжение       
	Используется для оценки надежности работы систем    
водоснабжения  

    
	50
	25
	2
	2
	    

	Доля ежегодно заменяемых сетей, в % от их общей протяженности: водоснабжение 
      
	Используется для оценки объемов работ и затрат на
ремонт сетей     
	2
	20
	2
	2
	

	Уровень потерь и неучтенных расходов
воды, % к объему   
отпущенной воды    
	Используется для 
оценки надежности
работы систем    
водоснабжения    
	10
	9
	5
	5
	На 2012 г. уровень   
потерь воды составляет 22%. В ходе реализации      
Программы в 2022 г. -5%, 


10.3. Система управления программой

и контроль за ходом ее выполнения

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти, органов местного самоуправления Кокошинского сельсовета, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Кокошинского сельсовета.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется главой МО Кокошинского сельсовета. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительные органы Кокошинского сельсовета в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрация Кокошинского сельсовета.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети  Кокошинского сельсовета.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями Кокошинского сельсовета на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления Кокошинского сельсовета и утвержденного главой администрации Кокошинского сельсовета.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства, привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Совет депутатов Кокошинского сельсовета

Чулымского района Новосибирской области

РЕШЕНИЕ

одиннадцатой  сессии   четвертого  созыва

26.03.2012 .г                                                                                    
с. Кокошино                                                 
Об утверждении «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области»

В соответствии с п.4, ч.1 статьи  5, п.11, ч.1 статьи 20 Устава,  Кокошинского сельсовета, в целях обеспечения жителей Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области питьевой водой 

Совет депутатов Кокошинского сельсовета РЕШИЛ: 

1.Утвердить «Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Кокошинского сельсовета Чулымского района Новосибирской области» (прилагается).

     2. Администрации Кокошинского  сельсовета обеспечить исполнение 

     программы:

2.1. подать заявку на участие в  отборе проектов по  реализации  долгосрочной целевой программы «Чистая вода» в Новосибирской области .
2.2. при подготовке проекта бюджета Кокошинского  сельсовета с 2013 по 2022гг., предусматривать выделение бюджетных средств на софинансирование мероприятий по реализации программы.

2.3. предоставлять  в Совет депутатов Кокошинского сельсовета отчет о реализации программы – ежегодно, до 20 января.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

Совет депутатов Кокошинского сельсовета. 

Глава Кокошинского сельсовета  

Чулымского района Новосибирской области                         С.В. Старченко

